Додаток

до Плану соціально-економічного

розвитку Авангардівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки,

рішення сесії від 04.06.2021 №490-VIII

**ПЕРЕЛІК**

**основних завдань, заходів та фінансового забезпечення реалізації Плану соціально-економічного розвитку**

**Авангардівської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку територіальної громади** | **Назва об’єкту** | **Назва заходів та робіт** | **Відповідальні виконавці** | **Термін виконання** | **Сума,**  **тис. грн.** | **Джерело фінансування** |
| 1.1.  Будівництво закладів освіти | ***Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) – загальноосвітня школа І ступеня» за адресою: 67805, Одеська область, смт Авангард, вул. Добрянського, 26а*** | Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів Авангардівського НВК «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) – загальноосвітня школа І ступеня» за адресою: 67805, Одеська область, смт Авангард, вул. Добрянського, 26а | Авангардівська селищна рада,  Відділ капітального будівництва, ЖКГ, комунального майна | 2021 рік | 69 646,393 | Державний бюджет  Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Коригування проєкту «Розробка проекту «Будівництво загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів "Авангардівського НВК- дошкільний навчальний заклад(дитячий садок) - загальноосвітня школа І ступеня" за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Добрянського 26а» | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 307,800 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| ***Дитячий садочок на 240 місць за адресою: вул. Восточна, 79А, с. Прилиманське Авангардівської селищної ради Овідіопольського району, Одеської області*** | Розробка проєкту «Будівництво дитячого садочку на 240 місць за адресою: вул. Восточна, 79А, с. Прилиманське Авангардівської селищної ради Овідіопольського району, Одеської області» | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 рік | 741,300 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Будівництво дитячого садочку на 240 місць за адресою: вул. Восточна, 79А, с. Прилиманське Авангардівської селищної ради Овідіопольського району, Одеської області | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2022-2023 роки | 89 024,000 | Державний бюджет  Обласний бюджет  Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| ***Заклад загальної середньої освіти на житловому масиві «Сьоме небо»*** | Будівництво закладу загальної середньої освіти ЖК «Сьоме небо», смт Авангард | Авангардівська селищна рада | 2022-2023 роки | 99 832,000 | Державний бюджет  Обласний бюджет  Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| ***Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами Новодолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вулиця Шкільна, буд. 1, с. Нова Долина Овідіопольского району Одеської область*** | «Реконструкція громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами Новодолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: вулиця Шкільна, буд. 1, с.Нова Долина Овідіопольского району Одеської область» | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2022-2023 роки | 22 900,000 | Державний бюджет  Обласний бюджет  Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт будинку культури з облаштуванням навчальних приміщень для потреб ЗЗСО «Нововолинський ліцей» Авангардівської селищної ради по вул..Крупської, будинок 1а у с.Нова Долина | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 рік | 300,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| ***Хлібодарський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» у Біляївському районі Одеської області»*** | Будівництво Хлібодарського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» у Біляївському районі Одеської області» | Авангардівська селищна рада | 2022-2023 роки | 255 488,550 | Державний бюджет  Обласний бюджет  Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| ***ЗДО «Берізка» Авангардівської селищної ради (смт.Авангард, вул. Добрянського, 26А)*** | Капітальний ремонт топкової в ЗДО «Берізка» Авангардівської селищної ради (смт.Авангард, вул.Добрянського, 26А) | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 480,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Ремонт туалетних приміщень | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 2 000,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| ***Хлібодарський дошкільний навчальний заклад - дитячий садок «Берізка» за адресою: вулиця Маяцька дорога, будинок 23 смт. Хлібодарське*** | Капітальний ремонт паркану Хлібодарського дошкільного навчального закладу- дитячого садка «Берізка» за адресою: вулиця Маяцька дорога, будинок 23, смт. Хлібодарське | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 рік | 1 160,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Монтаж та наладка системи пожежної сигналізації, сповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передавання тривожних сповіщень на об’єкті Хлібодарський дошкільний навчальний заклад- дитячий садок «Берізка» за адресою: вулиця Маяцька дорога, будинок 23 смт. Хлібодарське | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021 рік | 600,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| 1.2.  Створення умов для розвитку культури та спорту | ***Будинок культури за адресою: вул. Центральна, 120, село Прилиманське Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області*** | Реконструкція приміщень Будинку культури за адресою: вул. Центральна, 120, село Прилиманське Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2022-2023 роки | 85 537,505 | Державний бюджет  Обласний бюджет  Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| ***Будинок культури та відпочинку Авангардівської селищної ради за адресою: вул. Добрянського, 28, смт Авангард*** | Капітальний ремонт глядацької зали та фойє будівлі КП «Будинок культури та відпочинку» Авангардівської селищної ради за адресою: вул. Добрянського, 28, смт Авангард | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2022-2023 роки | 8 835,850 | Державний бюджет  Обласний бюджет  Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| ***Спортивний майданчик (міні-стадіон), з розміщенням мульти-функціонального майданчика за адресою: вул. Маяцька дорога, 11Б смт. Хлібодарське*** | Проектно-кошторисна документація капітального ремонту міні-стадіону в парку смт. Хлібодарське по вул. Маяцька дорога, 11Б | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 49,999 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Капітальний ремонт спортивного майданчика (міні-стадіону), з розміщенням мультифункціонального майданчика за адресою: вул..Маяцька дорога, 11Б смт. Хлібодарське (співфінансування) | Авангардівська селищна рада | 2022 рік | 4 400,000 | Державний бюджет  Обласний бюджет  Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| ***Спортивний майданчик ЗЗСО «Новодолинський ліцей» Авангардівської селищної ради за адресою: вулиця Шкільна, 1 с. Нова Долина*** | Капітальний ремонт спортивного майданчика ЗЗСО «Новодолинський ліцей» Авангардівської селищної ради за адресою: вулиця Шкільна, 1, с. Нова Долина | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | 2021-2022 роки | 4 400,000 | Державний бюджет  Обласний бюджет  Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| ***Багато-функціональний спортивний майданчик за адресою: вул. Бульварна, 75, с. Прилиманське, Одеського району, Одеської області*** | Будівництво багатофункціонального спортивного майданчику за адресою: вул. Бульварна, 75, с. Прилиманське, Одеського району, Одеської області» | Авангардівська селищна рада | 2022 рік | 4 797,079 | Державний бюджет  Обласний бюджет  Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| ***Дитячий майданчик по вул. Центральна, 120 А в с. Прилиманське*** | Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Центральна, 120 А в с. Прилиманське | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 2 221,468 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| ***Дитячий майданчик по вул. Крупської, 1А, с. Нова Долина*** | Робочий проєкт «Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Крупської, 1А, с. Нова Долина» | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 4,997 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Крупської, 1А, с. Нова Долина | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 2 000,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| ***Дитячий майданчик по вул. Артилерійська смт Хлібодарське*** | Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту дитячого майданчика по вул. Артилерійська | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 30,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Артилерійська смт Хлібодарське | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 800,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| 2.1.  Покращення стану дорожнього покриття | ***Обласна автомобільна дорога місцевого значення*** | Поточний дрібний ремонт частини автомобільної дороги загального користування місцевого значення С161822/Н-33/Промзона/  по вул. Базова, смт Авангард | Авангардівська селищна рада | 2021-2023 роки | 10 000,000 | Державний бюджет  Обласний бюджет  Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| ***Дороги комунальної власності*** | Реконструкція дороги по вул. Торгова з облаштуванням додаткової смуги автомобільного руху для виїзду з ж/м «7 Небо» на ділянці від вул. В.Спрейса до вул. Академіка Кириченко в смт. Авангард | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 2 375,108 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Будівництво вулиці Торгової від будівлі № 15 вул. Торгової до АД Р70 Одеса-Білгород-Днністровський-Монаші | Відділ капітального будівництва, ЖКГ, комунального майна | 2021 рік | 5 000,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Реконструкція перехрестя на розі вул. Спрейса та вул. Торгова з облаштуванням додаткової смуги автомобільного руху вздовж вул. Спрейса в напрямку автомобільного шляху Одеса-Овідіополь | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 64,453 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Спрейса від вул. Торгової до військової частини А3189 | Відділ капітального будівництва, ЖКГ, комунального майна | 2021 рік | 7 100,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту проїжджої частини вул. Сонячної, с. Нова Долина | Відділ капітального будівництва, ЖКГ, комунального майна | 2021 рік | 15,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Сонячної с. Нова Долина | Відділ капітального будівництва, ЖКГ, комунального майна | 2021 рік | 1 200,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Капітальний ремонт проїжджої частини по вул. Восточна в с.Прилиманське Авангардівської селищної ради Одеської області | Авангардівська селищна рада | 2022 рік | 2 000,000 | Державний бюджет  Обласний бюджет  Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Будівництво пішохідної доріжки вздовж автомобільної дороги Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші» с. Прилиманське | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 189,437 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Технічний нагляд за об’єктом «Будівництво пішохідної доріжки вздовж автомобільної дороги Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші» с. Прилиманське» | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 2,722 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Капітальний ремонт проїжджої частини провулку Шкільний в с. Прилиманське з облаштуванням місця для паркування прилеглої території до будинку № 119 по вулиці Центральній в с. Прилиманське | Відділ капітального будівництва, ЖКГ, комунального майна | 2021 рік | 3 500,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Проєктні роботи «Капітальний ремонт проїжджої частини по вул. Крупської, с.Нова Долина» | Відділ капітального будівництва, ЖКГ, комунального майна | 2021 рік | 15,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Проектно-кошторисна документація на реконструкцію частини вулиці Маяцька дорога від будинку № 1 до будинку № 11 в смт. Хлібодарське | Відділ капітального будівництва, ЖКГ, комунального майна | 2021 рік | 140,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| 2.3.  Покращення стану мереж водопостачання та водовідведення | ***Системи водопостачання та водовідведення*** | Коригування робочого проєкту «Реконструкція системи водовідведення та очищення господарсько- побутових стоків в с. Прилиманське | Відділ капітального будівництва, ЖКГ, комунального майна | 2021 рік | 380,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Реконструкція системи водовідведення та очистки господарсько-побутових вод в с. Прилиманське, Овідіопольського району, Одеської області. Коригування | Відділ капітального будівництва, ЖКГ, комунального майна | 2022-2023 роки | 15 000,000 | Державний бюджет  Обласний бюджет  Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Проєкт капітального ремонту водопостачання по вул..Флотська та вул. Восточна в с. Прилиманське | Відділ капітального будівництва, ЖКГ, комунального майна | 2021 рік | 49,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Капітальний ремонт зовнішнього водовідведення багатоповерхового будинку за адресою: вул. Центральна, 119 в с. Прилиманське | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 300,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Капітальний ремонт мережі водовідведення будинку 113 по вул. Центральній в с. Прилиманське | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 250,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Проєкт капітального ремонту водонапірної башти за адресою: вул..Флотська, 154 с .Прилиманське | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 40,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Капітальний ремонт водонапірної башти за адресою: вул. Флотська, 154, с. Прилиманське, Овідіопольського району, Одеської області | Авангардівська селищна рада | 2022 рік | 1 000,000 | Обласний бюджет  Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Проектно-вишукувальні роботи з виготовлення робочого проєкту «Будівництво каналізаційного колектору в смт. Хлібодарське» Біляївського району Одеської області, корегування | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 1 298,809 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Будівництво каналізаційного колектору в смт Хлібодарське, Біляївського району, Одеської області | Авангардівська селищна рада | 2022 рік | 12 000,000 | Державний бюджет  Обласний бюджет  Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Капітальний ремонт мереж водопостачання по вул. Восточна та пров. 5-й Центральний в с.Прилиманське Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області | Авангардівська селищна рада | 2022 рік | 1 450,000 | Обласний бюджет  Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Капітальний ремонт мереж водопостачання по вул. Центральній. 120-112 в с. Прилиманське | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 49,500 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| 3.1. Покращення стану мереж електропостачання та вуличного освітлення | ***Внутрішнє електропостачання*** | Капітальний ремонт електропостачання будинку № 16 по вул. Центральній в смт. Авангард | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 300,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| ***Вуличне освітлення*** | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Центральній в с. Прилиманське | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 49,900 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Оборонній в с. Прилиманське | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 12,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення вздовж дороги Одеса-Білгород-Дністровськ-Монаші в с. Прилиманське | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 25,900 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення провулку Степовий в смт.Авангард | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 16,121 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Виноградна в с. Нова Долина | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 21,500 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по вулиці Вишневій в с. Нова Долина | Авангардівська селищна рада | 2021 рік | 49,500 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| 3.2.  Підвищення якості медичних послуг | ***Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини за адресою: вул. Фруктова, 9а, смт Авангард, Овідіопольського району, Одеської області*** | Будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини за адресою: вул. Фруктова, 9а, смт Авангард, Овідіопольського району, Одеської області | Управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації | 2021 рік | 7 049,000 | Державний бюджет |
| 3.3. Подальший розвиток системи надання адміністративних послуг | ***Центр розвитку підприємництва*** | Створення комунальної установи для надання послуг представникам мікро-, малого та середнього бізнесу | Авангардівська селищна рада | 2022-2023 роки | 6 800,000 | Державний бюджет  Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| 3.4. Безпечне проживання на території громади | ***Господарські споруди комунального закладу «Центр безпеки громадян» Авангардівської селищної ради за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Спортивна, 20*** | Будівництво адміністративно-господарських споруд комунального закладу «Центр безпеки громадян» Авангардівської селищної ради за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Спортивна, 20 | КЗ «Центр безпеки громадян» | 2022 рік | 6 920,000 | Державний бюджет  Обласний бюджет  Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| Експертиза проектної документації на «Будівництво адміністративно-господарських споруд» | КЗ «Центр безпеки громадян» | 2021 рік | 13,340 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |
| ***Комунальний заклад «Центр безпеки громадян»*** | Капітальний ремонт будівлі КЗ «ЦБГ» | КЗ «Центр безпеки громадян» | 2021 рік | 250,000 | Бюджет Авангардівської селищної територіальної громади |

**Секретар ради Валентина ЩУР**