Реконструкція системи водовідведення та очищення господарсько-побутових стоків в

с. Прилиманське, Овідіопольського району, Одеської області

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

| Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі -проект) | Реконструкція системи водовідведення та очищення господарсько-побутових стоків в с. Прилиманське, Овідіопольського району, Одеської області |
| --- | --- |
| Код адміністративно-територіальної одиниці з класифікатора об’єктів адміністративно-регіонального устрою України, де здійснюється реалізація проекту | UA51100010040080110 |
| Заявник (найменування центрального/місцевого органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим/органу місцевого самоврядування/агенції регіонального розвитку) | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівська селищна рада |
| Номер та назва технічного завдання, на виконання якого реалізується проект | 1.4. «Формування раціонального водокористування та чиста вода» 1.4.1. «Реконструкція, ремонт, побудування систем водопостачання та очисних споруд в населених пунктах регіону» |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект | 13. “Розвиток інженерної інфраструктури” |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)) | І квартал 2022 року – ІV квартал 2022 року |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту з державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР), тис. грн | 1 рік | 2 рік | Разом |
|  | 14 131,008 | 0,0 | 14 131,008 |
| Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн | 1 рік | 2 рік | Разом |
|  | 1 682,000 | 0,0 | 1682,000 |
| Назва регіону, в якому реалізується проект | Одеська область |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Луцьков Сергій Григорович |
| Телефон, факс, e-mail заявника | тел. (048) 797-25-34 viddil43988734@gmail.com |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Тарасова Катерина Андріївна |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | 067 116 08 25, ktaraskina@ukr.net |
| Начальник відділу капытального будывництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради | ______________ (дата, підпис) | С.Г.Луцьков (ініціали, прізвище) |
| М.П. |  |  |

ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

| І. | Реєстраційна картка проекту | 2 |
| --- | --- | --- |
| ІІ. | Зміст проекту | 4 |
| ІІІ. | Проект | 5 |
| 1. | Анотація проекту | 5 |
| 2. | Детальний опис проекту | 6 |
| 2.1. | Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | 6-10 |
| 2.2. | Мета та завдання проекту | 10 |
| 2.3. | Основні заходи проекту | 10 |
| 2.4. | План-графік реалізації заходів проекту | 11 |
| 2.5. | Кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 11 |
| 2.6. | Інновації проекту | 11-12 |
| 2.7. | Заходи з інформування громади про проект та/або участь громади в його розробленні | 12 |
| ІV. | Бюджет проекту | 13 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | 13 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | 13 |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | 14 |
| 4.4. | Розрахунок вартості проекту | 14 |
| V. | Інформація про учасників реалізації проекту | 14-15 |
| VІ. | Додатки | 16 |

ІІІ. ПРОЕКТ

- Анотація проекту.

Проект «Реконструкція системи водовідведення та очищення господарсько-побутових стоків в с. Прилиманське, Овідіопольського району, Одеської області» спрямований на впровадження системи біологічного очищення побутових для забезпечення екологічної безпеки.

Громада села отримає сучасну реконструйовану будівлю та сучасну систему очищення стічних вод з проектною продуктивністю - 200 м3/доб в с. Прилиманське.

Забезпечення повного біологічного очищення стічних вод і захист від забруднення неочищеними стічними водами навколишнього середовища.

При реконструкції проектуються і прокладаються нові зовнішні каналізаційні колодязі і мережі.

На сьогодні недіючі очисні споруди представлені аераторною, КНС, аеротенком, муловим майданчиком, змішувачем, контактним резервуаром і ТП. Решта споруд повністю зруйновані і не працюють. Неочищені стічні води збираються від житлових багатоповерхових будівель проходять через приватний сектор і скидаються до Татарської балки.

Потрібна повна реконструкція очисних споруд із застосуванням ефективної технології очищення стічних вод у захищених спорудах, з метою запобіганню забрудненню оточуючого середовища.

На сьогодні існуючи очисні споруди не експлуатуються. За даними технічного висновку встановлено існуючи будівлі мають фізичний знос від 60 до 90 %. Земельна ділянка 0,57 га знаходиться в комунальній власності Авангардівської селищної ради.

Планові терміни реалізації проекту 12 місяць - з вересня 2021 по грудень       2022 року.

Для реалізації проекту необхідні кошти в обсязі  15 813, 008 тис. грн.

Джерелами фінансування є Державний бюджет (кошти ДФРР) – 14 131,008 тис. грн. (89 %)

Місцевий бюджет – 1 682,0 тис. грн (11 %).

Виконавець проекту  Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради.

- Детальний опис проекту.

  - Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

«Реконструкція системи водовідведення та очищення господарсько-побутових стоків в с. Прилиманське Овідіопольського р-ну, Одеської області» спрямована на забезпечення повного біологічного очищення стічних вод і захист від забруднення неочищеними стічними водами навколишнього середовища. При реконструкції  проектуються  і прокладаються нові зовнішні каналізаційні колодязі і мережі.

«Реконструкція системи водовідведення та очищення господарсько-побутових  стоків в с. Прилиманське» базується на використанні технології очищення стічних вод БІОСОФ. Технологія базується на природних процесах бiологiчної сорбцiї та деструкцiї забруднень, які реалiзовані в ефективних компактних гідроавтоматичних установках із спецiальним полiмерним завантаженням. Процес очищення проходить три стадiї: попередню бiокоагуляцiю-фiльтрацiю, повну бiосорбцiю-бiофiльтрацiю, бiологiчне доочищення (нітрифікацію-денітрифікацію).

Перевагою багатоступеневого очищення стічних вод є забезпечення умов селекції біоценозу кожного ступеня відповідно до виду органічних речовин, які знешкоджуються на ньому. Перший ступінь виконує функцію попередньої біокоагуляції-фільтрації і замінює первинне відстоювання, забезпечує біологічну коагуляцію і фільтраційне видалення із стічної води основної маси нерозчинених забруднень та їх анаеробну деструкцію в товщі фільтрувального завантаження. При цьому зниження БПК сягає 40%. Другий ступінь забезпечує повне біологічне очищення завдяки сорбції основної маси розчинених органічних забруднень біологічною плівкою та деструкції їх мікроорганізмами. Третій ступінь – глибоке доочищення, де переважають процеси нітрифікації та денітрифікації.

Ефективність роботи установки очищення у значній мірі забезпечується застосуванням спеціального завантаження з модифікованого полістиролу, який широко застосовується для фільтраційних процесів очищення природних та стічних вод. Переваги такого завантаження особливо привабливі при застосуванні його для процесів біологічного очищення стічних вод. Порівняно висока дисперсність гранул матеріалу (1..12мм) дозволяє у 5-8 разів збільшити, порівняно з традиційним важким щебеневим чи плівковим матеріалом, активну поверхню завантаження, на якій закріплюється мікрофлора, а це прямий шлях до інтенсифікації біосорбційних процесів, які є основою очищення води і в біофільтрах, і в аеротенках. При цьому не виникає загроза замулення біофільтра при підвищеному навантаженні за БПК, оскільки забруднення, сорбовані біоплівкою, утримуються в завантаженні завдяки здатності легкого матеріалу до розтягування. Із нарощуванням біомаси в порах завантаження та зростанням втрат напору виникає потреба у видаленні надлишкової маси забруднень з тіла завантаження відповідного ступеня, яке здійснюється шляхом його промивання. Інтенсивність промивання 16-20 л/сек. на 1 м2., - достатня для відновлення фільтрувальних властивостей завантаження без порушення життєздатності активного біоценозу біоплівки.

Установка, відповідно, складається з трьох ступенів, кожен з яких завантажений модифікованим пінополістироловим завантаженням спеціально підібраних за  крупністю гранул фракцій.

На першому ступені відбувається фільтрування у напрямку знизу догори. Стічна вода звільняється від основної маси грубодисперсних мінеральних та органічних домішок. Регенерація завантаження відбувається шляхом промивання у напрямку зверху вниз потоком води, яка була накопичена у надфільтраційному просторі другого ступеня установки.

На другому ступені фільтрування здійснюється у напрямку зверху донизу через шар завантаження із сформованою на ньому біологічною плівкою. Процеси біосорбції та  деструкції розчинених органічних забруднень сприяють суттєвому (до 90 %) зниженню БПК води. Аерація води забезпечується завдяки самоежекції повітря потоком, що надходить в розподільну камеру та почерговому змінюванню рівня води відносно утримуючої решітки завантаження. Промивається ступінь у напрямку, який співпадає з напрямком фільтрування, водою, яка пройшла перший ступінь очищення. Інтенсивність промивання коригується під час пуско-налагоджувальних робіт з метою забезпечення умов зменшення опору завантаження фільтруванню та збереження біоценозу біологічної плівки.

На третьому ступені фільтрування відбувається у напрямку зростання розміру гранул завантаження знизу догори і забезпечується остаточне доочищення води. Промивання завантаження здійснюється очищеною водою з надфільтрового простору третього ступеня зверху донизу

Процес біологічного очищення стічних вод здійснюється мікроорганізмами. В аеробних умовах (в присутності кисню) сума ферментативних реакцій біологічного окислення може бути подана такими етапами:

- розклад органічної речовини на енергетичні потреби клітин  мікроорганізмів з утворенням найпростіших мінеральних сполук: вуглекислого газу, води та аміаку;

- споживання органічної речовини на прирощення біомаси мікроорганізмів;

Якщо тривалість процесу біологічного очищення достатня, кількість харчів (органічних речовин) вичерпується, розпочинаються процеси:

- окислення біомаси мікроорганізмів, які відмерли, на енергетичні потреби з утворенням вуглекислого газу, води та аміаку.

Отже, білковий азот в результаті амоніфікації розкладається до азоту амонійного. В період окислення клітин азот вивільнюється у вигляді аміаку (амонійних сполук). Такий азот може бути повторно  використаний в новому циклі синтезу, або окислюється до нітритів, а далі до нітратів. Кількість його прямо пропорційна кількості органічних сполук, здатних окислюватись, яка ідентифікується величиною БПК стічних вод.

Амонійний азот використовується в очисних процесах як основне джерело азоту. Найбільш інтенсивне азот використовується в період росту клітин, адже для забезпечення процесу синтезу клітинної речовини потрібна достатня концентрація основних елементів живлення, до яких крім азоту відносяться ще органічний вуглець, фосфор тощо.

Коли вода очищена і джерело органічного вуглецю вичерпане, у воді створюються сприятливі умови для розвитку автотрофів – нітрифікаторів, які здійснюють нітрифікацію - біологічне окислення амонійного азоту спочатку до нітритного, а потім до нітратного. Нітрити і нітрати в кругообігу азоту можуть виконувати дві функції:

- бути джерелом азоту в процесі біосинтезу клітин в аеробних умовах;

- бути джерелом кисню в анаеробних умовах.

Процес повного біологічного очищення може завершуватись стадією з утворенням амонійного азоту, або стадією нітрифікації ( в умовах продовженої аерації, мінералізації активного мулу). Процес аеробного біологічного окислення на установках біосорбційно-фільтраційного очищення БІОСОФ, як правило, завершується стадією нітрифікації, тобто утворення окислених сполук азоту.

Загальний баланс азоту в біоокислювальному процесі залишається сталим, адже втрати азоту, зокрема у вигляді азоту молекулярного (газу) в цьому процесі мінімальні.

Баланс сполук азоту:

Азот амонійний стічних вод + азот органічних сполук + азот, вивільнений в біоокислювальних процесах  = азоту  в біомасі, яка приросла + азот нітритів + азот нітратів + азот молекулярний (втрати).

Варто зауважити, що 1 мг азоту амонійного еквівалентний 2.7 мг азоту нітритів або 3.65 мг азоту нітратів. В свою чергу, 1 мг азоту нітритів еквівалентний 1.35 мг нітратів.

Динаміка зміни концентрацій сполук азоту під час біологічного очищення:

спочатку зростання концентрації азоту амонійного, а по мірі очищення – азоту нітритів, які швидко окислюються до нітратів. В очищеній воді концентрація нітратів зростає, амонійного азоту – відповідно зменшується.

Наступний ступінь біологічного очищення – денітрифікація, коли відбувається розкладення окислених форм азоту стічних вод до азоту молекулярного. Денітрифікація – процес складний, багатостадійний, може протікати за різними схемами залежно до умов протікання. Кінцевими продуктами можуть бути, крім молекулярного азоту, як при очищенні стічних вод, ще аміак, оксиди азоту.

Денітрифікація, як правило, є окремим процесом, який здійснюється після повного біологічного очищення в окремих спорудах.

Відведення і перерозподіл води, забезпечення накопичення промивного об’єму, виведення установок у режим промивання здійснюється за допомогою вбудованих пристроїв гідроавтоматики: сифонів,  клапанів.

Розподільна камера установок забезпечують приймання стічних вод від насосу, подачу його на перший ступінь установок  та відведення переливної витрати назад у насосне відділення резервуару.

Установка глибокого очищення є нестандартним обладнанням, яке конструюється, виготовляється, постачається та  налагоджується фірмою ТОВ «Проектно-будівельна Компанія «МКО».

Установка «БІОСОФ» відповідає вимогам ТУ У 29.2-13973789-001:2009

Обробка промивних вод полягає у їх ущільненні та стабілізації.

Технологічна схема очищення стічних вод включає:

- акумулювання, усереднення та первинне освітлення стічних вод  з метою рівномірної подачі їх зануреним насосом на очищення в установки  БІОСОФ.

- попередню аерацію стічних вод у установці в промивному об’ємі другого ступеня;

- біосорбційо-фільтраційне очищення  стоку в трьохступеневій гідроавтоматичній установці, яка працює в безоператорному режимі;

- відведення очищених стічних вод на знезараження та із скидом їх до водотоку Татарська балка;

- акумулювання промивних вод установки у  промивному відділенні  резервуарі, що забезпечить їх освітлення, а також ущільнення та стабілізацію осаду, який видаляється з резервуара  на мулові майданчики;

- видалення первинного осаду з приймального відділення на мулові майданчики.

Установка БІОСОФ  працює в гідроавтоматичному режимі.

Управління насосами виконано з шафи LC 108.400.3.12 та індивідуальної шкафи (розділ електропостачання). Включення (виключення) насосів передбачено за допомогою поплавкових вимикачів. Конструкцією шафи передбачена аварійна сигналізація.

Знезараження очищених вод здійснюється завдяки дії постійного електричного струму в проточному електролізері з наступним скидом до контактного відділення резервуару (контакт на протязі 30 хв.) і далі до  водотоку Татарська балка.

Кількість осадів, які утворюються в процесі очищення, не перевищує 0,5 % від витрати стічних вод.

Осад ущільнюється та стабілізується в приймальному відділенні резервуару та відділенні дренажних вод, після чого насосом видаляється на мулові майданчики з періодичністю один раз в два дні. В технології очищення стічних вод не застосовуються матеріали, які призводять до вторинного забруднення води i атмосфери, i не передбачені процеси, які призводять до викидів в атмосферу шкідливих речовин.

Підсушений осад один раз в рік вивозиться на санкціоноване звалище твердих побутових відходів Прилиманської сільської  ради  на захоронення.

  - Мета та завдання проекту.

Основною метою є очищення господарсько-побутових стічних вод села Прилиманське та запобігання забрудненню екологічного середовища.

  - Основні заходи проекту.

За проектно-кошторисною документацією проєкт передбачає такі заходи:

- реконструкція будівлі обслуговуючого персоналу;

- встановлення резервуару;

- встановлення павільону очисних споруд;

- встановлення електролізеру;

- будівництво піскоуловлювачів;

- влаштування КНС, зовнішніх мереж каналізації та освітлення;

- благоустрій та озеленення території.

- здача об’єкта в експлуатацію.

  - План-графік реалізації заходів проекту.

| № | Вид діяльності | Орієнтовна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування | Тривалість заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка будівельного майданчика до реконструкції | 1 682,000 | Місцевий бюджет | 2022 рік місяць 1-2 |
| 2 | Монтаж резервуару | 4043,305 | Місцевий бюджет ДФРР | 2022 рік місяць 3 |
| 3 | Будівництво павільону очисних споруд | 2916,542 | Місцевий бюджет ДФРР | 2022 рік місяць 4 |
| 4 | Встановлення електролізер | 88,590 | Місцевий бюджет ДФРР | 2022 рік місяць 5 |
| 5 | Будівництво будівлі піскоуловлювачів | 1013,028 9743,465 | Місцевий бюджет ДФРР | 2022 рік місяць 6-7 |
| 6 | Реконструкція будівлі обслуговуючого персоналу | 246,799 | Місцевий бюджет ДФРР | 2022 рік місяць 7-8 |
| 7 | Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання КНС | 860,047 | Місцевий бюджет ДФРР | 2022 рік місяць 8 |
| 8 | Зовнішні мережі каналізації | 3016,591 | Місцевий бюджет ДФРР | 2022 рік місяць 8 |
| 9 | Зовнiшнi мережi та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання піскового майданчика | 426,247 | Місцевий бюджет ДФРР | 2023 рік місяць 9 |
| 10 | Благоустрiй та озеленення територiї зовнішне освітлення | 1273,394 | Місцевий бюджет ДФРР | 2023 рік місяць 10-11 |
| 11 | Утримання служби замовника та введення об’єкт в експлуатацію | 246,465 | Місцевий бюджет ДФРР | 2023 рік місяць 12 |
|  | Усього | 15 813 ,008 |  |  |

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

Громада села отримає сучасну реконструйовану будівлю та сучасну систему очищення стічних вод з проєктною продуктивністю - 200 м3/доб в с. Прилиманське.

2.6. Інновації проекту.

Завдяки ступенево-фільтраційному рішенню здійснюється ефективне та близьке до повного видалення твердої фази продуктів біореакції, що забезпечує локалізацію ступеневих біоценозів навіть при рециркуляції очищеного стоку і створює їх належну та доцільну просторову сукцесію. Розробка екологічно безпечних технологій, процесів і устаткування замулення легкого мілкозернистого завантаження біосорбера-фільтра виключається влаштуванням системи імпульсної гідроавтоматичної її промивки. З позицій ресурсоощадності, питома матеріалоємність споруд технології БІОСОФ майже в 2,5 рази менша від альтернативних технологій, насамперед завдяки виключенню відстійників та комунікацій з їх обслуговування. Питомі енерговитрати на очистку стічної води визначаються виключно цілодобовою безперервною роботою відцентрового насосу, що подає стічну воду (при потребі Ę разом з рециркуляційною її витратою) в приймальну камеру очисних споруд, і практично становлять біля 0,1 кВт-год/м3 стічних вод Ý4. Відомі численні позитивні результати роботи очистки стічних вод за біосорбційно-фільтраційною технологією (БІОСОФ), яку впроваджено в багатьох регіонах України та за її межами.

2.7. Заходи з інформування громади про проект та/або участь громади в його розробленні.

За результатами соціологічного опитування, що передувало розробці проекту, його реалізація відповідає потребам жителів с. Прилиманське.

На кожному з етапів реалізації проекту передбачається інформування жителів громади шляхом висвітлення відповідної інформації на офіційному веб сайті Авангардівської селищної ради, сторінці громади у соціальній мережі Фейсбук, за допомогою каналів у клауд-меседжерах Telegram та Viber, а також на сторінках періодичного видання «Сучасний Авангард».

IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

| Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- |
|  |  | у першому бюджетному році | у наступні бюджетні роки |
|  |  | ДФРР | місцевий бюджет | інші учасники проекту | ДФРР | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Поширити інформацію про реалізацію проекту | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Провести торги з тендерних закупівель. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Отримання дозволу на початок будівельних робіт | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Поширення інформації про загальні результати реалізації проекту. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Проведення реконструкції приміщень Будинку культури та мистецтв згідно проектно-кошторисної документації | 15 813, 008 | 14 131,008 | 1 682,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Отримання декларації на завершення будівельних робіт | - | 14 131,008 | 1 682,0 | - | - | - | - |
| Всього | 15 813, 008 | 14 131,008 | 1 682,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

| Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн |
| --- | --- | --- |
|  |  | у першому бюджетному році | у наступні бюджетні роки |
|  |  | ДФРР | місцевий бюджет | інші учасники проекту | ДФРР | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Видатки споживання: | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Видатки розвитку: | 15 813,008 | 14 131,008 | 1 682,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3142 | 15 813,008 | 14 131,008 | 1 682,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАЗОМ: | 15 813,008 | 14 131,008 | 1 682,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

| Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| --- | --- | --- |
| 1. Фінансування з ДФРР | 14 131,008 | 89 % |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету | 1 682,0 | 11% |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: | 0 | 0 |
| 1) учасників з бюджетного сектору | 0 | 0 |
| 2) учасників з підприємницького сектору | 0 | 0 |
| 3) учасників з громадськості | 0 | 0 |
| Загальний обсяг фінансування | 15 813, 008 | 100 |

4.4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

Орієнтовний зведений кошторисний розрахунок складено згідно з ДСТУ Б. Д.1.1-1-2013 та додається до проекту.

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

|  | Партнер 1 | Партнер 2 |
| --- | --- | --- |
| Повна офіційна назва організації партнера | Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради |  |
| Місце розташування | смт Авангард, вул. Нижня, 24 |  |
| Юридичний статус | Орган місцевого самоврядування |  |
| Офіційна адреса | 67805, Одеська область, смт Авангард, вул. Нижня, 24 |  |
| Контактна особа | Начальник відділу Луцьков Сергій Григорович |  |
| Телефон | тел. (048) 797-25-34 |  |
| Факс | - |  |
| Адреса електронної пошти | viddil43988734@gmail.com |  |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 5 |  |
| Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту | Співфінансування, супровід та організація інформаційних та презентаційних заходів проекту. |  |
| Генеральний проєктувальник | ТОВ «Проектно-Будівельна компанія «МКО» О.Б. Дем’янюк, вул. Гагаріна, 39, м. Рівне, 33003 |  |

VІ. ДОДАТКИ

1. Договір на виконання коригування робочого проєкту "Реконструкція системи водовідведення та очищення господарсько-побутових стоків в с.Прилиманське" Овідіопольського району Одеської області» від 11.05.2021 №011/05-21/33 на 19 арк.

2. Орієнтовний зведений кошторис розрахунок вартості об’єкта «Реконструкція приміщень Будинку культури за адресою: вул. Центральна, 120, село Прилиманське Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області» на 3 арк.

3. Експертний звіт ДП «Укдержбудекспертиза» в Одеській області від 22.12.2014 № 16-1561-14 на 5 арк.

4. Зведений кошторисний розрахунок у сумі 6 109,990 тис.грн.на 4 арк.

5. Рішення Виконкома Прилиманської сільської ради від 26.12.2014 № 66 «Про затвердження експертного звіту» на 1 арк.

6. Довідка щодо форми власності на 1 арк.

7. Довідка щодо залишкової вартості проєкту станом на 10.06.2021  на 1 арк.

8. Гарантійний лист на 1 арк.

9. Фото об’єкта на 3 арк.