Додаток до рішення

Виконавчого комітету Авангардівської селищної ради  від 20 серпня 2025 року № 229

Середньостроковий  план

пріоритетних публічних інвестицій

Авангардівської селищної територіальної громади

Одеського району Одеської області

на 2026-2028 роки

Загальна частина

Середньостроковий  план публічних пріоритетних публічних інвестицій   Авангардівської селищної територіальної громади Одеського району Одеської області на 2026-2028 роки ( далі - середньостроковий план) розроблено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294.

Середньостроковий план — документ, що визначає засади здійснення публічних інвестицій на середньостроковий період, зокрема пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, основні напрями публічного інвестування (у тому числі за діючими публічними інвестиційними проектами та програмами публічних інвестицій) відповідно до цілей державної політики в розрізі сфери діяльності, орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування, наскрізні стратегічні цілі.

Середньостроковий план розробляється на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди щороку під час складання Бюджетної декларації.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості  використання бюджетних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для суспільства публічних інвестиційних проектах та програмах публічних інвестицій.

Середньостроковий план визначає:

- Наскрізні  стратегічні цілі.

- Пріоритетні галузі  (сектори) для публічного  інвестування.

- Основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими публічними інвестиційними проектами та програмами публічних інвестицій, цільові показники напрямів  публічного інвестування в розрізі сфер державної політики, регіону, громади і відповідний  орієнтовний розподіл коштів за рахунок інших джерел.

- Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Середньостроковий план включає публічні інвестиції, що спрямовані  на реалізацію проектів та програм.

Описова частина

Середньостроковий план розроблено  відділом  капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради на підставі внесених пропозицій відповідними структурними підрозділами Авангардівської селищної ради  відповідальними за   галузі(сектори) для публічного інвестування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного Фінансовим відділом Авангардівської селищної ради.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій (далі — наскрізні стратегічні цілі) — цілі здійснення публічних інвестицій, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають національним або глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями є енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерна рівність та безбар’єрність.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні  галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в середньостроковому плані  є ключовими для Авангардівської селищної територіальної громади Одеського району Одеської області  та саме на них  спрямовуються публічні інвестиції на середньостроковий період (Додаток 1).

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби  громади,  на підставі визначених пріоритетів  держави, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проектів та програм та вимог чинного законодавства України.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування визначених цим планом, відносяться:

Громадська безпека (Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна; Комунальний заклад «Центр безпеки громадян» Авангардівської селищної ради)

Муніципальна інфраструктура та послуги  (Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна; Авангардівська селищна рада)

Соціальна сфера (Відділ соціального захисту населення Авангардівської селищної ради; Служба у справах дітей Авангардівської селищної ради; КУ «Центр надання соціальних послуг» Авангардівської селищної ради)

Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація (Авангардівська селищна рада)

Культура  (Відділ освіти, культури, молоді та спорту; Комунальний заклад «Центр культурних послуг»)

Охорона здоров’я (КНП «Авангардівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини»)

Освіта і наука (Відділ освіти, культури, молоді та спорту)

Транспорт (Відділ капітального будівництва, житлово-комунального                 господарства, комунального майна)

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років середньостроковим планом пропонується визначити 8 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування.

Сектор (галузь) «Громадська безпека» спрямований на забезпечення ефективного реагування на надзвичайні ситуації, підвищення рівня безпеки громадян, зменшення негативних наслідків стихійних лих на території громади.

Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований на модернізацію систем водопостачання і водовідведення в населених пунктах, а також впровадження альтернативних джерел енергії для живлення насосної станції.

Сектор (галузь) «Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація» спрямована на розбудові центрів надання адміністративних послуг та забезпечення якісного надання послуг суб’єктам звернення

Сектор (галузь) «Соціальна сфера» спрямований на забезпечення та покращення якості надання послуг незахищеним верствам населення,  особам з інвалідністю та підтримки ветеранів

Сектор (галузь) «Культура та інформація» спрямований на забезпечення надання якісних культурних послуг, організації змістовного дозвілля населення пошуку та розвитку талановитих дітей та молоді. Приведення до сучасних умов закладів культури та їх матеріально-технічного забезпечення.

Сектор (галузь) «Охорона здоров’я» спрямований на розвиток медичних закладів, забезпечення доступу до якісної медичної допомоги та оснащення закладів охорони здоров'я сучасним медичним обладнанням

Сектор (галузь) «Освіта і наука» спрямований на модернізацію закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки та доступності освіти

Сектор (галузь) «Транспорт» спрямований на модернізацію автомобільних доріг

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні  сфери діяльності, що потребують  фінансування та особливої уваги з боку держави, громади та міжнародних коштів. Їх визначення    дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати  використання  бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями,  які сприяють  реалізації  стратегій розвитку  та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для пріоритетного публічного інвестування в межах таких під секторів у Додатку 1 до середньострокового плану. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування наведено у Додатку 2.

Основні напрями публічного інвестування

Основні  напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку України,  галузевих (секторальних) стратегій у розрізі сфер державної політики, Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 роки, Стратегії розвитку Авангардівської селищної територіальної громади   Одеського району Одеської області на 2020-2027 роки та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось Відділом капітального будівництва, житлово-комунального                  господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради на основі пропозицій внесених відповідними структурними підрозділами  Авангардівської селищної ради  відповідальними за   галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням завдань визначених  Державної стратегії регіонального розвитку України,  галузевих (секторальних) стратегій у розрізі сфер державної політики, Стратегії розвитку Одеської області на період 2021-2027 роки, Стратегії розвитку Авангардівської селищної територіальної громади   Одеського району Одеської області на 2020-2027 роки, а також з урахуванням наявності діючих проектів за відповідними напрямами.

Структурними підрозділами Авангардівської селищної ради  відповідальними за   галузі (сектори) для публічного інвестування подано до Відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради 7 пропозицій до середньострокового плану, що містили 13  напрямків для публічного інвестування, з них  7_ визначено основними та включено до Додатку 1 до цього плану, 6 напрями для публічного інвестування відображені у      Додатку 2.

Решта напрямів не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України та не увійшли до даного середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій громади.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтований граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026-2028 роки в розрізі джерел фінансового  забезпечення  за роками доведений Фінансовим відділом Авангардівської селищної територіальної громади Одеського району Одеської області  та становить:

Тис.грн

| Напрямок | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| Публічні інвестиційні проєкти | 31 300 000 | 34 300 000 | 10 300 000 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного Фінансовим відділом Авангардівської селищної ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

|  | Граничний розподіл на 2026 рік (прогноз) | Граничний розподіл на 2027 рік (прогноз) | Граничний розподіл на 2028 рік (прогноз) | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 7 400 000 | 17 700 000 | 8 425 000 | 33 525 000 |
| Освіта і наука | 19 625 000 | 16 600 000 | 1 875 000 | 38 100 000 |
| Охорона здоров’я | 4 275 000 | 0 | 0 | 4 275 000 |
| Всього | 31 300 000 | 34 300 000 | 10 300 000 | 75 900 000 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий  план пріоритетних публічних інвестицій  Авангардівської селищної територіальної громади Одеського району Одеської області  на 2026-2028 роки є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 року №294 «Про затвердження Порядку розроблення  та моніторингу реалізації середньострокового плану  пріоритетних публічних інвестицій держави», постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року №527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» та  іншими нормативно-правовими актами.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проектів і програм,  а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів  публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади.

Визначення напрямів публічного інвестування  відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування проектного портфеля публічних інвестицій держави і галузевих (секторальних) проектних портфелів громади.

Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове  визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов'язаний проект чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.

Оцінка проектів та програм включає оцінку  відповідності (скринінг), галузеву  (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів). Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля.

Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених відділом, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проектів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проектів за кожним напрямом публічного інвестування. В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій держави та громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету, місцевого бюджету та/або з наданням державної підтримки.

Начальник                                                                       Артем СИРІТКА

Додаток № 1

до Середньострокового плану Авангардівської селищної територіальної громади  Одеського району Одеської області на 2026 - 2028 роки

Пропозиція                                                                                                                                                                                   для середньострокового плану Авангардівської селищної територіальної громади                                                                                   Одеського району Одеської області

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування Відділ капітального будівництва, житлово-комунального                 господарства, комунального майна; Авангардівська селищна рада

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 33 525 000 грн

| # Напрям публічного інвестування | # Діючі проєкти/програми | # Підсектор | Цільовий показник | # Базове значення | # Ціль 2028 | # Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Програма розвитку муніципальної Інфраструктури України | Водопостачання та водовідведення | Кількість побудованих, реконструйованих та відремонтованих очисних споруд водовідведення, од Будівництво водонасосної станції та зовнішніх мереж водопроводу, од | 0 0 | 1 1 | Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки Водна стратегія України на період до 2050 року Стратегія розвитку Авангардівської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2027 роки |
|  |  |  | Кількість об’єктів водопостачання, які потребують утримання в належному стані (водонапірні башти та артезіанські свердловини), од | 1 | 3 |  |
| Підвищення енергоефективності в громадських будівлях | Термомодернізація адмінбудівель Енергоефективність у громадах (KFW) Енергоефективність громадських будівель в Україні (ЄІБ) (відповідно до умов надання фінансування ЄІБ до громадських будівель віднесено лікарні, школи, дитячі садочки, спортивні заклади, будівлі органів місцевого самоврядування) | Містобудування, благоустрій | Кількість термомодернізованих громадських будівель | 0 | 1 | Стратегія розвитку Авангардівської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2027 роки. Довгострокова стратегія термомодернізації будівель на період до 2050 року |
| Підвищення енергоефективності в громадських будівлях | Термомодернізація адмінбудівель Енергоефективність у громадах (KFW) Енергоефективність громадських будівель в Україні (ЄІБ) (відповідно до умов надання фінансування ЄІБ до громадських будівель віднесено лікарні, школи, дитячі садочки, спортивні заклади, будівлі органів місцевого самоврядування) | Містобудування благоустрій | Кількість будівель з встановленими сонячними панелями (СЕС) | 0 | 2 | Стратегія розвитку Авангардівської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2027 роки. Довгострокова стратегія термомодернізації будівель на період до 2050 року |
| Оновлення фонду захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) та об’єктів спеціальної соціальної інфраструктури, зокрема адміністративних будівель, публічних просторів на території населених пунктів | Програма розвитку муніципальної Інфраструктури України | Захисні споруди об’єктів Інфраструктури | Кількість побудованих/відремонтованих, реконструйованих захисних споруд/споруд подвійного призначення | 0 | 2 | Стратегія розвитку Авангардівської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2027 роки |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука

Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ освіти, культури, молоді та спорту Авангардівської селищної ради, Відділ капітального будівництва, житлово-комунального   господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 38 100 000 грн.

| # Напрям публічного інвестування | # Діючі проєкти/ # програми | # Підсектор | Цільовий показник | # Базове значення | # Ціль 2028 | # Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облаштування у закладах дошкільної освіти захисних споруд цивільного захисту (укриттів) та забезпечення їх доступності для всіх учасників освітнього процесу | - | Дошкільна освіта | Частка нових споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах дошкільної освіти | 1 | 3 | Стратегія розвитку Авангардівської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2027 роки |
| Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи «Нова українська школа» | Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова Українська школа» | Шкільна освіта | Кількість навчальних кабінетів у ЗЗСО, які забезпечені сучасним обладнанням для реалізації Державного стандарту базової середньої освіти Кількість обладнаних STEM-лабораторій, які забезпечені сучасним обладнанням | 1 0 | 4 4 | Стратегія розвитку Авангардівської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2027 роки |
| Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти | Облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіти (облаштування укриттів) | Шкільна освіта | Кількість укриттів у закладах загальної середньої освіти, які будуть реалізовані за кошти державного бюджету | 0 | 2 | Стратегія розвитку Авангардівської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2027 роки |
| Модернізація та відбудова інфраструктури закладів загальної середньої освіти | - | Шкільна освіта | Кількість ліцеїв, у яких проведено капітальний ремонт | 1 | 3 | Стратегія розвитку Авангардівської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2027 роки |
| Модернізація освітніх просторів та оновлення матеріально-технічної бази академічних ліцеїв (Створення сучасного освітнього простору в закладах загальної середньої освіти) | - | Шкільна освіта | Частка ліцеїв, які забезпечено сучасним освітнім навчальним обладнанням для реалізації Державного стандарту профільної середньої освіти | 1 | 4 | Стратегія розвитку Авангардівської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2027 роки |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Охорона здоров’я

Відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – КНП «Авангардівська амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Авангардівської селищної ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –  4 275 000 грн.

| # Напрям публічного інвестування | # Діючі проєкти/ # програми | # Підсектор | Цільовий показник | # Базове значення | # Ціль 2028 | # Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об’єктів медичної інфраструктури | Реалізація планів з відновлення та модернізації закладів охорони здоров’я | Первинна медична допомога | Кількість закладів охорони здоров’я, в яких розпочато реалізацію проєктів з розбудови | 0 | 1 | Стратегія розвитку Авангардівської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2027 роки Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 695 (зі змінами) |
| Облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров’я | Реалізація планів з відновлення та модернізації закладів охорони здоров’я | Первинна медична допомога | Кількість нових споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення | 0 | 1 | Стратегія розвитку Авангардівської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2027 роки |

Додаток № 2

до Середньострокового плану

Авангардівської селищної територіальної громади

Одеського району Одеської області

на 2026 - 2028 роки

Напрями публічного інвестування

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Освіта і наука

Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ освіти, культури, молоді та спорту Авангардівської селищної ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –  5 000 000 грн.

| # Напрям публічного інвестування | # Діючі проєкти/програми | # Підсектор | Цільовий показник | # Базове значення | # Ціль 2028 | # Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення умов для здобуття якісної освіти, забезпечення розвитку та модернізації закладів загальної середньої освіти | - | Шкільна освіта | Кількість закладів освіти, у яких створено умови для здобуття якісної освіти, забезпечено розвиток та модернізацію закладів загальної середньої освіти | 3 | 4 | Стратегія розвитку Авангардівської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2027 роки |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Транспорт

Відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ капітального будівництва, житлово-комунального   господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 11 900 000 грн.

| # Напрям публічного інвестування | # Діючі проєкти/програми | # Підсектор | Цільовий показник | # Базове значення | # Ціль 2028 | # Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування | Delivering Resilient року Infrastructure in Vulnerable Environments (DRIVE) / Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні | Автомобільний транспорт та дорожне господарство | Протяжність капітально відремонтованих, реконструйованих автомобільних доріг | 0 | 6 | Стратегія розвитку Авангардівської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2027 роки |

# Галузь (сектор) для публічного інвестування – Громадська безпека

# Відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування - Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна; Комунальний заклад «Центр безпеки громадян» Авангардівської селищної ради

# Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 25 000 000 грн

| # Напрям публічного інвестування | # Діючі проєкти/програми | # Підсектор | Цільовий показник | # Базове значення | # Ціль 2028 | # Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення ефективного реагування на надзвичайні ситуації, підвищення рівня безпеки громадян, зменшення негативних наслідків стихійних лих та запобігання їх виникненню | - | Цивільний захист | Кількість придбаної аварійно-ремонтної техніки та обладнання | 0 | 3 | Стратегія розвитку Авангардівської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2027 роки |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Соціальна сфера

Відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування: Відділ соціального захисту населення Авангардівської селищної ради; Служба у справах дітей Авангардівської селищної ради; КУ «Центр надання соціальних послуг» Авангардівської селищної ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –26 400 000 грн

| # Напрям публічного інвестування | # Діючі проєкти/програми | # Підсектор | Цільовий показник | # Базове значення | # Ціль 2028 | # Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу) | Забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу) | Права та інтереси дітей | Кількість збудованих/придбаних приміщень для дитячих будинків сімейного типу | 2 | 5 | Стратегія забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024- 2028 роки. Стратегія розвитку Авангардівської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2027 роки |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Культура та інформація

Відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – Відділ освіти, культури, молоді та спорту Аванагрдівської селищної ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –__300_000 грн.

| # Напрям публічного інвестування | # Діючі проєкти/ # програми | # Підсектор | Цільовий показник | # Базове значення | # Ціль 2028 | # Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення культурних потреб населення з урахуванням гендерного підходу, шляхом проведення капітальних ремонтів закладів культури Авангардівської територіальної громади з урахуванням вимог інклюзивності | - | Культурні послуги | Кількість закладів культури, в яких проведено капітальні ремонти | 0 | 1 | Стратегія розвитку Авангардівської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2027 роки |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – Публічні послуги та пов’язана з ним цифровізація

Відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування – Авангардівська селищна рада  (Центр надання адміністративних послуг  Авангардівської селищної ради)

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 100 000 грн

| # Напрям публічного інвестування | # Діючі проєкти/програми | # Підсектор | Цільовий показник | # Базове значення | # Ціль 2028 | # Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реалізація Національної програми інформатизації щодо створення та забезпечення розвитку інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем для управління розвитком електронного урядування, включаючи заходи із захисту інформації | - | Електронне урядування | Частка інформаційних (автоматизованих), інформаційно - комунікаційних та електронних комунікаційних систем, у яких забезпечено інтеграцію із зовнішнім ресурсами | 0 | 1 | Стратегія розвитку Авангардівської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2027 роки |